Утверждена

Постановлением главы администрации

местного самоуправления

Бесланского городского поселения

от 20.04.2023 г. № 103

Муниципальная программа Бесланского городского поселения

«Формирование современной городской среды» на 2023-2024 годы

(далее - программа)

- ПАСПОРТ

муниципальной программы Бесланского городского поселения

«Формирование современной городской среды» на 2023-2024 годы

| Наименование программы | «Формирование современной городской среды» на 2023-2024 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Постановление Правительства РФ от 10.02.2017 г. №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»; Федеральный закон от 06.10.20103 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления»; Постановление главы администрации местного самоуправления Правобережного района от 29.03.2018 № 95 |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация местного самоуправления Бесланского городского поселения |
| Основной разработчик программы | Отдел по доходам, муниципальному имуществу, земельным отношениям и градостроительству администрации местного самоуправления Бесланского городского поселения |
| Ответственный исполнитель программы | Отдел по доходам, муниципальному имуществу, земельным отношениям и градостроительству администрации местного самоуправления Бесланского городского поселения |
| Соисполнители подпрограммы | Подрядные организации |
| Участники программы | Жители Бесланского городского поселения, общественные организации, средства массовой информации |
| Цели программы | Повышение качества и комфорта городской среды Бесланского городского поселения; Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования |
| Задачи программы | Повышение уровня благоустройства общественных территорий Бесланского городского поселения; Формирование реализованных практик благоустройства на территории Бесланского городского поселения; Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций, проживающих и расположенных на территории Бесланского городского поселения в реализацию мероприятий по благоустройству территории Бесланского городского поселения; Повышение качества уровня жизни граждан путем формирования современного облика общественных территорий; Обеспечение формирования единых подходов и ключевых приоритетов формирования комфортной городской среды; Создание и развитие эстетичности и социально-экологической организованной городской среды. |
| Перечень основных мероприятий | Благоустройство общественных территорий Бесланского городского поселения (площадей, набережных, парков, скверов, пешеходных зон, улиц, иных территорий; |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Доля площади благоустроенных территорий общего пользования по отношению к общей протяженности территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2023 -2024 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения программы | Общий объем финансирования программы составит 110000 тыс. рублей, из них: В 2023 году на мероприятия по благоустройству общественных территорий 110000 тыс. рублей: 82500 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета; 27500 тыс. рублей – за счет средств республиканского бюджета; 0,00 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета; В 2024 году 0,00 тыс. рублей; 0,00 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета; 0,00 тыс. рублей – за счет средств республиканского бюджета; 0,00 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета; в 2023 году 110000 тыс. рублей; в 2024 году 0,00 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты программы | Достижение следующих показателей: |
|  | Увеличение доли площади благоустроенных территорий общего пользования по отношению к общей протяженности территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве. |

- 1. Характеристика сферы реализации программы, описание основных

проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Основным стратегическим направлением деятельности администрации местного самоуправления Бесланского городского поселения является обеспечение устойчивого развития территории г. Беслана, которое предполагает совершенствование городской среды путем создания современной и эстетичной территории жизнедеятельности, с развитой инфраструктурой: модернизация и развитие городской инженерной инфраструктуры, обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, формирование здоровой среды обитания, обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства.

Важнейшей задачей администрации  местного самоуправления Бесланского городского поселения является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание общественных территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса  Российской Федерации по устойчивому развитию городских территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

В настоящее время на многих общественных территориях имеется ряд недостатков: отсутствуют скамейки, урны, беседки, состояние детских игровых площадок неудовлетворительное, дорожное покрытие разрушено, утрачен внешний облик газонов.

Существуют территории, требующие комплексного благоустройства, включающего в себя ремонт и замену детского оборудования, установку элементов малых архитектурных форм, устройство пешеходных дорожек, реконструкцию элементов озеленения.

Без благоустройства общественных территорий благоустройство города не может носить комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизни населения.

Поэтому органам местного самоуправления необходимо продолжать целенаправленную работу по благоустройству общественных территорий.

К решению проблем благоустройства наиболее посещаемых территорий общего пользования необходим программно-целевой подход, так как без комплексной системы благоустройства городского поселения невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов. Для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и государственных органов, а также организации различных форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории города.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории г. Беслана Правобережного района РСО-Алания.

2.Основные понятия, цели, задачи, показатели (индикаторы)

реализации программы, основные ожидаемые

конечные результаты программы

Основные понятия, используемые в программе:

Благоустройство территории - комплекс предусмотренных правилами благоустройства территории муниципального образования мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

Общественная территория - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц на безоплатной основе (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары, парки).

- Благоустройство территории общего пользования, предусматривает:

а) обеспечение освещения общественных территорий;

б) установка скамеек;

в) установка урн;

г) озеленение.

- благоустройство парков/скверов/бульваров;

- устройство освещения улицы/парка/сквера/бульвара;

- устройство или реконструкция детских и спортивных площадок;

- благоустройство общественной территории возле общественного здания;

- благоустройство территории вокруг памятника;

- реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (лавочек и пр.) и пр.) на конкретной улице;

- благоустройство городских площадей;

- иные объекты.

Трудовое участие заинтересованных лиц – выполнение неоплачиваемых работ по благоустройству, не требующих специальной квалификации (субботник, окрашивание элементов благоустройства, высадка растений, создание клумб).

Программа разработана с целью формирования современной (комфортной) городской среды и позитивного имиджа Бесланского городского поселения.

Задачи программы:

- формирование реализованных практик благоустройства на территории парков, скверов, бульваров, набережных;

- повышение квалификации сотрудников органов власти Бесланского городского поселения, отвечающих за реализацию программы по благоустройству;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Бесланского городского поселения;

- повышение качества уровня жизни граждан путем формирования современного облика общественных территорий.

При решении данных задач предусмотрена трудовая форма участия  заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству общественных территорий.

Участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественной территории при финансовой форме участия не требуется.

Участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественной территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству при трудовой форме участия включает в себя (доля участия):

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев);

- предоставление строительных материалов, техники и т.д.;

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.).

Все работы по благоустройству территорий должны соответствовать требованиям обеспечения доступности для маломобильных групп населения.

В свою очередь, администрация местного самоуправления Бесланского городского поселения имеет право:

- исключать из адресного перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Ожидаемыми результатами программы являются:

- Формирование современной городской среды в Бесланском городском поселении;

- Повышение уровня комфорта и внешнего облика города;

- Повышение энергетической эффективности объектов благоустройства.

- Характеристика мер государственного и правового регулирования

Администрацией местного самоуправления Бесланского городского поселения принимается муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2023-2024 годы» в целях соблюдения условий предоставления субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию комплекса мероприятий, предусмотренных Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.

Программа предусматривает применение комплекса мер государственного правового регулирования, обеспечивающего проведение на территории Бесланского городского поселения государственной политики и осуществляющего управление, нормативно-правовое регулирование в сфере жилищно-коммунального хозяйства, которые реализуются путем принятия нормативно-правовых актов Бесланского городского поселения и выполнения нормативно-правовых актов Российской Федерации.

В рамках мероприятий  программы также предусматриваются отдельные меры правового регулирования в сфере реализации программы.

- Сроки реализации Программы

Для достижения поставленных целей, решения задач необходимо реализовать мероприятия Программы в 2-летний период (2023-2024 годы).

- Перечень программных мероприятий

На реализацию задач Программы будут направлены следующие основные мероприятия:

Совершенствование эстетичного вида территорий общего пользования включает в себя:

- благоустройство территорий общего пользования, в том числе:

- ремонт автомобильных дорог общего пользования;

- ремонт городских тротуаров;

- обеспечение освещения территорий общего пользования;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора;

- озеленение территорий общего пользования;

- иные виды работ.

Проведение мероприятий по благоустройству территорий общего пользования в г. Беслане  осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству, сформирован на основании предложений граждан, одобренных в порядке, установленном органами местного самоуправления Правобережного района и Бесланского городского поселения (применительно к общественным территориям – прошедших общественное обсуждение).

Общественные территории, подлежащие благоустройству в 2023-2024 годы в рамках данной программы, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, отбираются с учетом результатов общественного обсуждения.

Адресный перечень общественных территорий в Бесланском городском поселении, на которых планируется благоустройство в текущем году приведен в Приложении № 1  к программе.

Также в обязательства администрации местного самоуправления Бесланского городского поселения входят обязательства по проведению мероприятий по образованию земельных участков, на которых расположены общественные территории, работы по благоустройству которых планируется проводить в рамках данной программы.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит  создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное «общественное пространство».

- 6. Механизм реализации муниципальной Программы

- Программа реализуется на сновании муниципальной программы Правобережного района «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2024 гг. Общественные обсуждения проведены в рамках  проекта муниципальной программы в соответствии с Порядком проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы Правобережного района «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы».

- Ответственным исполнителем и координатором реализации Программы является администрация местного самоуправления Бесланского городского поселения.

Координатор Программы несет ответственность за ее реализацию, целевое и эффективное использование полученных на выполнение Программы финансовых средств.

Использование финансовых ресурсов будет осуществляться на основании размещения муниципальных закупок в соответствии с действием Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Реализация Программы осуществляется посредством взаимодействия структурных подразделений администрации местного самоуправления Бесланского городского поселения, а также предприятий и организаций, осуществляющих выполнение мероприятий Программы.

Координатор в ходе выполнения Программы:

- осуществляет текущее управление и координацию деятельности исполнителей, обеспечивая их согласованные действия по реализации программных мероприятий, по целевому и эффективному использованию финансовых средств;

- осуществляет контроль над выполнением мероприятий Программы;

- с учетом выделяемых средств уточняет целевые показатели и механизм реализации Программы, затраты по программным мероприятиям;

- обеспечивает подготовку документации для проведения закупок.

Исполнителями Программы являются организации, признанные победителями по результатам торгов, которые несут ответственность:

- за надлежащее и своевременное исполнение программных мероприятий;

- рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств.

Администрация местного самоуправления Бесланского городского поселения в ходе реализации Программы предусматривает средства в проекте бюджета Бесланского городского поселения на исполнение мероприятий Программы, осуществляет финансирование Программы в соответствии с утвержденным бюджетом Бесланского городского поселения, осуществляет контроль над целевым использованием денежных средств.

- 7. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общий объем финансирования программы за период 2023-2024 годы составит 110000 тыс. рублей, в том числе в 2023 году 110000 тыс. рублей за счет средств:

- 82500 тыс. рублей – федерального бюджета;

- 27500 тыс. рублей – республиканского бюджета;

- 0,00    тыс. рублей – местного бюджета;

При необходимости объем финансирования за счет средств местного бюджета подлежит уточнению в соответствии с финансовыми возможностями.

Приложение 1

к адресной программе «Формирование

современной городской среды на 2023-2024 годы

Адресный перечень общественных территорий Бесланского городского поселения,

подлежащих благоустройству в 2023-2024 годы

| № п/п | Наименование мероприятия по благоустройству |
| --- | --- |
| 1 | В 2023-2024 году Парк культуры и отдыха по улице Генерала Плиева в г. Беслане |